PLAN DE TRABAJO

Proyecto EduConnect BR

Plataforma Web de Gestión Académica y Comunicación

I.E.D. Bienvenido Rodríguez

Versión 1.0

Basado en ERS v1.0 y DDS v1.0

Integrantes:

Luz Milena Guerra Tejedor

Angie Ospino Florian

Danna Ramos Martinez

Rosangel Olivares Acosta

Frangelis Olivares Acosta

# Tabla de Contenido

1. Introducción

2. Metodología

3. Equipo de Trabajo

4. Cronograma General

5. Ceremonias Scrum

6. Distribución de Historias de Usuario por Sprint

7. Gestión de Riesgos

8. Herramientas y Control de Versiones

9. Definición de "Terminado" (DoD)

10. Anexos

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivo del plan

Este Plan de Trabajo define la metodología, el equipo, el cronograma y las ceremonias que guiarán el desarrollo de EduConnect BR, garantizando la trazabilidad entre los requisitos definidos en la ERS, el diseño descrito en el DDS y la ejecución del proyecto.

## 1.2 Alcance temporal

El proyecto se ejecuta entre agosto y octubre de 2026, con el equipo trabajando los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

# 2. Metodología

El proyecto se desarrolla bajo Scrum, con sprints de dos semanas de duración. El Sprint 0 se dedica exclusivamente a la puesta en marcha del entorno de trabajo. A partir del Sprint 4 se aplica congelación de alcance (scope freeze): no se aceptan nuevas historias de usuario, solo ajustes y corrección de defectos. El Sprint 6 se reserva como buffer de contingencia para estabilización, pruebas finales y despliegue.

Principios clave de la metodología Sprints de 2 semanas, con ceremonias ancladas a los días de trabajo del equipo (lunes, miércoles, viernes). Sprint 0 de una semana para configurar repositorios, entorno de desarrollo y esquema inicial de base de datos. Congelación de alcance después del Sprint 4: el backlog de Versión 1.0 queda cerrado. Sprint 6 como colchón de contingencia, no como sprint de nuevas funcionalidades.

# 3. Equipo de Trabajo

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Luz Milena Guerra Tejedor | Scrum Master / Tech Lead | Facilita las ceremonias, gestiona el backlog en Notion y vela por la coherencia técnica del proyecto. |
| Angie Ospino Florian | Backend Developer | Implementa la API REST (Node.js + Express), el esquema Prisma y absorbe las tareas de DevOps (despliegue en Render, variables de entorno). |
| Danna Ramos Martinez | Frontend Developer | Implementa las vistas y componentes React para los roles Administrador, Docente y Directivo. |
| Rosangel Olivares Acosta | Frontend Developer | Implementa las vistas y componentes React para los roles Estudiante y Padre de familia, y el módulo de comunicados. |
| Frangelis Olivares Acosta | UX / QA Designer | Diseña los flujos de interfaz (mockups) y ejecuta las pruebas funcionales de cada historia antes del cierre de sprint. |

⚠ Asignación de roles La asignación anterior sigue el patrón estándar de equipo de 5 personas (Scrum Master/Tech Lead, backend, 2 frontend, UX/QA). Puede reasignarse libremente entre los integrantes sin impacto en el resto del plan.

# 4. Cronograma General

El proyecto se organiza en 7 sprints (Sprint 0 a Sprint 6) entre agosto y octubre de 2026.

| Sprint | Fechas | Duración | Objetivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 3 – 7 ago 2026 | 1 semana | Entorno de desarrollo, repositorios, esquema inicial Prisma, mockups base. |
| Sprint 1 | 10 – 21 ago 2026 | 2 semanas | RF-001 Registro, RF-002 Login, RF-012 Cierre de sesión, infraestructura de autenticación (JWT). |
| Sprint 2 | 24 ago – 4 sep 2026 | 2 semanas | RF-003 Gestión de usuarios, RF-010 Administración de perfil, RF-011 Gestión de permisos (RBAC). |
| Sprint 3 | 7 – 18 sep 2026 | 2 semanas | RF-004 Gestión de notas, RF-005 Control de asistencia. |
| Sprint 4 | 21 sep – 2 oct 2026 | 2 semanas | RF-006 Consulta de información académica, RF-007 Comunicados, RF-009 Notificaciones. Cierre de alcance (scope freeze). |
| Sprint 5 | 5 – 16 oct 2026 | 2 semanas | RF-008 Generación de reportes, pulido de interfaz, pruebas de integración. |
| Sprint 6 | 19 – 30 oct 2026 | 2 semanas | Buffer de contingencia: estabilización, corrección de defectos, despliegue a producción y entrega final. |

## 4.1 Línea de tiempo

Ago Sep Oct ├─S0─┼───S1───┼───S2───┼───S3───┼───S4───┼───S5───┼───S6───┤ 1sem 2sem 2sem 2sem 2sem 2sem 2sem ▲ ▲ scope freeze buffer / contingencia

# 5. Ceremonias Scrum

Al trabajar solo tres días por semana, las ceremonias se concentran en esos días en lugar de un daily diario:

| Día | Ceremonia | Cuándo aplica |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Sprint Planning + seguimiento rápido | Lunes de inicio de cada sprint (planning); resto de lunes, seguimiento de avance. |
| Miércoles | Seguimiento de avance + refinamiento de backlog | Todos los miércoles del sprint. |
| Viernes | Seguimiento de avance; Sprint Review + Retrospectiva | Todos los viernes; Review y Retro el viernes de cierre de cada sprint (cada 2 semanas). |

# 6. Distribución de Historias de Usuario por Sprint

| Sprint | Requisitos funcionales (ERS) |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Configuración de entorno (sin RF asociado). |
| Sprint 1 | RF-001, RF-002, RF-012 |
| Sprint 2 | RF-003, RF-010, RF-011 |
| Sprint 3 | RF-004, RF-005 |
| Sprint 4 | RF-006, RF-007, RF-009 |
| Sprint 5 | RF-008 |
| Sprint 6 | Sin RF nuevos — estabilización y despliegue. |

# 7. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios de alcance solicitados por la institución después del Sprint 4 | Media | Alto | Aplicar estrictamente la congelación de alcance; documentar solicitudes como backlog de Versión 2.0. |
| Falta de datos académicos reales para pruebas (cursos, asignaturas) | Alta | Medio | Generar datos de prueba (seed) representativos desde el Sprint 1. |
| Límites de envío del proveedor SMTP gratuito | Media | Medio | Diseño con Strategy/Adapter permite cambiar de proveedor sin afectar el resto del sistema. |
| Disponibilidad limitada de los integrantes (equipo estudiantil) | Media | Alto | Sprints anclados a 3 días fijos por semana; buffer en Sprint 6 para absorber atrasos. |
| Retrasos en la validación del procedimiento de consentimiento informado (Ley 1581) | Media | Medio | Escalar a la institución desde el Sprint 0; no bloquea el desarrollo técnico. |

# 8. Herramientas y Control de Versiones

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Notion | Tablero de sprints, backlog de historias de usuario y seguimiento de tareas. |
| Git + GitHub | Control de versiones; una rama por historia de usuario, integración a main vía Pull Request revisado por el Tech Lead. |
| Vercel | Despliegue continuo del frontend (React + Vite). |
| Render | Despliegue continuo del backend (Node.js + Express). |
| MySQL gestionado (free tier) | Base de datos de producción. |

# 9. Definición de "Terminado" (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todos los siguientes criterios:

- El código está integrado en la rama principal mediante Pull Request revisado.

- La funcionalidad cumple los criterios de aceptación definidos en la ERS.

- Se probó manualmente en los roles de usuario relevantes (QA).

- No introduce errores conocidos en funcionalidades ya entregadas.

- La documentación de la API (catálogo de endpoints) está actualizada si aplica.

# 10. Anexos

## 10.1 Supuestos

⚠ Supuestos Se asume disponibilidad estable del equipo los tres días acordados durante toda la duración del proyecto, y que la institución designará un punto de contacto para validar comunicados y datos académicos de prueba.